大模型增强的文物资源知识管理系统

迭代计划

版本2.0

修订历史

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年11月13日 | 1.0 | 制定第一次迭代开发计划 | 符晋康、哈俊元、李梦源、袁明霜涛 |
| 2025年11月21日 | 2.0 | 制定第二次迭代开发计划 | 符晋康、哈俊元、李梦源、袁明霜涛 |

| 项目小组名称 | “老师指定的组队（软件2302班） | 项目名称 | 大模型增强的文物资源知识管理系统 |
| --- | --- | --- | --- |

目录

目录	3

1、简介	4

2、目的	4

3、范围	5

4、 定义、首字母缩写词和缩略语	5

5、参考文档	5

6、计划	5

7、迭代任务	7

7.1 迭代阶段	7

7.2 迭代细分	8

8、人员配备	11

1、简介

传统艺术资源蕴含丰富的文化与历史知识，且各要素之间存在复杂的关联网络。为实现高水平的知识服务，亟需从多模态数据——包括文本、图像、音视频资料——中系统性地抽取知识实体及其语义关系，构建结构化、高精度的艺术领域知识图谱。

此举旨在赋能多模态问答系统，实现对艺术内容的深度理解与自然交互，推动传统文化的智能化传承与创新应用。

2、目的

本迭代计划将描述大模型增强的文物资源知识管理系统项目中精华迭代的详细计划，在此迭代计划中，将明确系统的设计、项目组开发过程中的评审和审查计划及相应的质量管理负责人员；明确软件配置管理的活动内容和要求及配置管理工作的人员。

3、范围

本计划适用于“大模型增强的文物资源知识管理系统”的α版本与β版本开发阶段，涵盖前端界面、后端服务、数据库设计、AI集成等核心内容。

- 定义、首字母缩写词和缩略语

| 缩写、术语 | 解 释 |
| --- | --- |
| 知识图谱 | 文物实体及其语义关系的结构化表示 |
| RAG | 检索增强生成（AI问答技术） |
| 多模态数据 | 图片、3D模型、文献等非结构化数据 |

5、参考文档

《大模型增强的文物资源知识管理系统前景与范围文档》

《大模型增强的文物资源知识管理系统需求规格说明书》

《大模型增强的文物资源知识管理系统用例文档》

6、计划

功能优先级列表：

| 功能模块 | 优先级 |
| --- | --- |
| 用户登录注册（含验证码） | 高 |
| 用户管理（权限管理） | 高 |
| 文物基础信息管理 | 高 |
| 文物建模管理（创建、编辑、删除） | 高 |
| 搜索与知识图谱展示 | 高 |
| AI助手问答（调用接口） | 高 |
| 用户反馈管理 | 中 |
| 建模审核流程 | 高 |
| AI分析统计（基础版） | 中 |
| AI分析统计（高级版） | 中 |
| 图数据库 | 中 |
| 数据导入导出 | 低 |

迭代计划开发阶段时间及任务安排：

| 迭代阶段 | 开发时间 | 任务安排 |
| --- | --- | --- |
| 第一次迭代（α版本） | 第8-12周 | 核心功能实现： • 用户认证系统（登录/注册/密码重置） • 用户权限管理 • 文物基础信息管理 • 文物建模全流程管理 • 智能搜索与知识图谱展示 • AI助手基础问答功能 • 用户反馈提交与处理 • 建模审核工作流 • AI分析基础统计 |
| 第二次迭代（β版本） | 第13-14周 | 功能完善与优化： • 个人中心完整功能 • AI分析高级统计与可视化 • 系统监控与管理面板 • 数据批量导入导出 • 性能优化与用户体验提升 |

7、迭代任务

7.1 迭代阶段

| 迭代时间段 | 任务 | 产品 |
| --- | --- | --- |
| 第一次迭代（α版本） | 核心功能开发： • 用户登录注册验证系统 • 基于角色的权限管理 • 文物基础信息的管理 • 文物建模创建、编辑、删除 • 智能搜索与知识图谱集成展示 • AI助手基础问答服务 • 用户反馈全流程管理 • 建模审核工作流 • AI分析基础数据统计 | 可交付产品： • 完整的用户认证系统，支持手机验证码 • 多角色权限管理体系 • 文物建模全生命周期管理功能 • 集成知识图谱的智能搜索系统 • 基于大模型的AI问答助手 • 用户反馈提交、处理、评价流程 • 建模审核与状态管理 • 基础数据统计分析面板 |
| 第二次迭代（β版本） | 功能完善： • AI分析高级可视化 • 图数据库 • 数据导入导出功能 • 性能优化与bug修复 | 完整产品： • 丰富的AI分析图表和可视化展示 • 带图的文物 • 数据批量处理功能 • 优化后的稳定版本 |

7.2 迭代细分

第一次迭代细分：

| 任务 | 可交付工件 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录注册系统 | 用户认证前端页面和后端API，含验证码功能 | 李梦源、袁明霜涛 |
| 用户权限管理 | 角色管理、权限分配的前后端实现 | 李梦源、袁明霜涛 |
| 文物基础信息管理 | 管理文物相关信息功能的前后端实现 | 哈俊元、符晋康 |
| 文物建模管理 | 建模创建、编辑、删除的前后端功能 | 哈俊元、符晋康 |
| 搜索与知识图谱 | 智能搜索界面和图谱展示的前后端实现 | 哈俊元、符晋康 |
| AI助手问答 | AI对话界面和后端服务集成 | 李梦源、袁明霜涛 |
| 用户反馈系统 | 反馈提交、处理、评价的全流程功能 | 哈俊元、符晋康 |
| 建模审核流程 | 审核列表、详情、审批操作功能 | 李梦源、袁明霜涛 |
| AI分析基础版 | 基础数据统计图表展示 | 哈俊元、符晋康 |
| 数据库设计与搭建 | 数据库schema、环境配置 | 袁明霜涛、符晋康 |
| 服务器环境搭建 | 部署环境、CI/CD流水线 | 袁明霜涛、符晋康 |

第二次迭代细分：

| 任务 | 可交付工件 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| AI分析高级版 | 高级统计分析、可视化图表 | 哈俊元、符晋康 |
| 图数据库 | 增加文物图片功能 | 李梦源、袁明霜涛 |
| 数据导入导出 | 批量数据处理的前后端功能 | 哈俊元、符晋康 |
| 性能优化 | 系统性能调优、缓存优化 | 袁明霜涛、符晋康 |
| 用户体验优化 | 界面优化、交互改进 | 李梦源、哈俊元 |
| 系统日志和审计 | 审计日志服务、管理后台页面 | 李梦源、袁明霜涛 |

8、人员配备

| 团队成员 | 姓名 | 学号 | 班级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符晋康 | 202326010218 | 软件2302班 |
| 2 | 哈俊元 | 202326010232 | 软件2302班 |
| 3 | 李梦源 | 202326010229 | 软件2302班 |
| 4 | 袁明霜涛 | 202326010223 | 软件2302班 |